|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **本周起止日期** | 2019年10月14日-2019年10月20日 | **报告日期** | 2019年10月20日 |
| **项目及职位** | 《热血三国2》 | **报告人** | 林木锥 |

**一、本周工作情况**

1、本周工作内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **任务主题** | **状态说明** | **计划进度** | **完成进度** |
| r2洛阳试炼同步到王图霸业 | 上周已完成对服务端代码的检阅，整体上了解洛阳试炼的内容。 | 100% | 20% |
| r2怀旧服增加称号 | 增加称号，已通过测试进行了发布。 | 100% | 100% |
| r2模拟线上充值 | 因测试的需求，要测试充值活动奖励，在服务器上进行了线上充值的模拟功能。 | 100% | 100% |

2、本周解决的值得炫耀的点

3、本周出现的问题情况说明

    4、本周Review代码问题汇总（如果有问题需要列出）

**二、下周工作规划**

1、下周工作计划

王图霸业同步：

洛阳试炼、宝珠淬炼、至尊特长洗练、等级上限200级

  2、下周其它安排（如请假等一些安排）  
**三、其它情况**

1.自己的状态总结

2、自己的工作心得体会